Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2024 г. 27

с. Вармазейка

**Об утверждении отчета о реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»**

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2023 год.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения А.Р.Рабина

Приложение

к постановлению администрации

Вармазейского сельского поселения

от 25.04.2024г.№27

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2023 год

таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, средства местного   бюджета(тыс.рублей) | | |
| Запланировано по программе | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по  муниципальной  программе  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы.»  в том числе: | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт здания Дом культуры Вармазейского сельского поселения | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт здания Дом культуры Вармазейского сельского поселения | Не выполнено | Отсутствие финансирования |

Таблица 3

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»  за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование  отклонений значений целевого показателя на конец отчетного   периода   (при наличии) |
| Ед.измерения | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт здания Дом культуры Вармазейского сельского поселения | Ед. | 1 | 0 | Отсутствие финансирования |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на 01.01.2024г.**

Наименование муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | постановление | 25.02.2019 | 17 | Текст программы изложен в новой редакции |

По итогам 2022 года не выполнены мероприятия, запланированные в рамках программы.

Эффективность реализации программы соответствует низкому уровню эффективности.