**Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2024 года №81

с.Вармазейка

**О продлении срока реализации и внесении изменений в постановление администрации Вармазейского сельского поселения от 19.05.2017г №28 в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2025 годы»на период до 2027 года.**

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Вармазейского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Вармазейского сельского поселения, администрация Вармазейского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 гг.» утверждённую постановлением администрации Вармазейского сельского поселения от 19.05.2017 №28 (в ред.постановлений администрации от 25.02.2019г.№16, от 25.08.2020г.№55,от 27.08.2021№51,от 16.03.2022№27, от 28.02.2023г№9, от 07.03.2024г №15) до 2027 года
2. Внести изменения в муниципальную программу«комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 гг.» изложив ее в новой редакции.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения А.Р.Рабина

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

От27.12.2024 г. №81

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры**

**Вармазейского сельского поселения поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2027 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Вармазейского сельского поселения**

**Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

**на 2017 - 2027 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027 годы (далее – Программа)» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2015года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| ЗаказчикПрограммы и его местонахождение. | Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики МордовияРеспублика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Вармазейка, ул.Советская, д.30 |
| Исполнители программы | Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель программы | комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах Вармазейского сельского поселения  |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;--эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.  |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); %.;- снижение транспортного риска, %. ; -Количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед.;-Количество дорожно -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, ед. |
| Сроки и этапы реализации программы |  Срок реализации Программы : 2017 – 2027 годыЭтапы реализации разбиты по годам. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Вармазейского сельского поселенияОбъем финансирования программы составляет: 1916,1тыс.руб.* 2017 год – 5,8 тыс. руб.,
* 2018 год – 16,4 тыс. руб.,
* 2019 год- 7,0 тыс.руб.,
* 2020 год – 119,0 тыс. руб.,
* 2021 год – 503,7 тыс. руб.,
* 2022 год – 214,2 тыс. руб.
* 2023 год- 230,0 тыс.руб.,
* 2024 год- 230,0 тыс.руб.,
* 2025 год – 230,0 тыс.руб.
* 2026 год- 180,0 тыс. руб.
* 2027 год - 180,0 тыс. руб.
 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации программы к 2027 году предполагается:- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения

являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

 **1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Вармазейское сельское поселение расположено в центральной части Большеигнатовского муниципального района и включает в свой состав село Вармазейка, деревня Новое Чамзино.

 Вармазейское сельское поселение граничит:

- на севере – с Большеигнатовским сельским поселением;

- на востоке– с Кучкаевским, Киржеманким сельскими поселениями;

- на юго– с Новокачаевским сельским поселением

- на юго-западе – с Протасовским сельским поселениям.

Общая площадь Вармазейского сельского поселения составляет 3647 га.

Численность населения на 01.01.2017 г. составляет 263 человека.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. В поселении работают два сельскохозяйственных предприятия КФХ «Кабаев В.Ю.»,КФХ «Кабаев Ю.А.». Основное направление деятельности КФХ «Кабаев В.Ю.»–животноводство (КРС). Основное направление деятельности КФХ «Кабаев Ю.А.»– выращивание зерновых и зернобобовых культур.

В поселении работают один дом культуры, одна библиотека, два ФАПа, один магазин смешанной торговли.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс роста развития дорожной сети ,на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Транспортно-экономические связи Вармазейского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. В населенных пунктах регулярный внутрайонный транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности

В настоящее время в собственности Вармазейского сельского поселения находится 5,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Вармазейского сельского поселения от 05.10.2012 года №18А «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего и не общего пользования местного значения, расположенных на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия» с изменениями от 26.09.2013г. №20

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вармазейского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км |
| 1 | Ул.Советская | с.Вармазейка | 1,6 |
| 2 | Ул.Кооперативная | с.Вармазейка | 1,3 |
| 3 | Дорога на базу | с.Вармазейка | 0,5 |
| 4 | Ул. Садовая | д.Новое Чамзино | 1,1 |
| 5 | Ул.Центральная | д.Новое Чамзино | 1,1 |
|   | ИТОГО |   |  5,6 |

4,9 км составляют грунтовые дороги, 0,7- асфальтированные.

Одной из основных проблем автодорожной сети Вармазейского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Вармазейского сельского поселения отсутствуют.

 В результате анализа улично-дорожной сети Вармазейского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2017 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения.

 Парк легковых автомобилей составляет около 47 машин.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приусадебные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Для передвижения пешеходов тротуары отсутствуют. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы**

 Целью Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на период с 2017-2027 г.г. является комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах Вармазейского сельского поселения.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения.

**3. Целевые показатели достижения целей и решения задач. основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

 Целевые показатели Программы:

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- снижение транспортного риска.

- количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов);

- количество дорожно -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения.

Значение целевых показателей приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017-2027 г.»

**4**. **Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.**

Реализация Программы позволит обеспечить существенный вклад в социально-экономическое развитие Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района до 2027 года, в том числе:

1. развитие транспортной инфраструктуры;

3. развитие сети дорог поселения

4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным и населенными пунктами будет осуществляться внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**.

 Мероприятия программы предусматривают обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; содержание дорог , покос травы, выравнивание дорог с регулярным грейдерованием.

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

 **6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района составляет 1916,1тыс.руб.

* 2017 год – 5,8 тыс. руб.,
* 2018 год – 16,4 тыс. руб.,
* 2019 год- 7,0 тыс.руб.,
* 2020 год – 119,0 тыс. руб.,
* 2021 год – 503,7 тыс. руб.,
* 2022 год – 214,2 тыс. руб.
* 2023 год- 230,0 тыс.руб.,
* 2024 год- 230,0 тыс.руб.,
* 2025 год – 230,0 тыс.руб.
* 2026 год- 180,0 тыс. руб.

 2027 год - 180,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Вармазейского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Вармазейского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год .

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов Вармазейского сельского поселения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

**7. Механизм реализации Программы**

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является: администрация Вармазейского сельского поселения .

Действия по корректировке, приостановлению или прекращению настоящей Программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вармазейского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации от 29.04.2016г. № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия".

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация Вармазейского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Годовой отчёт должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об объеме, затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры

на территории Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2017 - 2027 годы.

**Перечень**

**целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Вармазейского сельского поселения**

**Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

**на 2017 - 2027 годы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование целевого индикатора | ед.измер. | Планируемые значения целевых индикаторов по годам |
| 2017г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024/2025 г. | 2026/2027 г. |
| 1 | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/10 | 10/10 |
|  | снижения транспортного риска | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/10 | 10/10 |
|  | Количество отремонтированных искусственных сооружений(мостов) | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Количество дорожно- -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры

на территории Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

 на 2017-2027 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования ,тыс.руб. | Источник финансирования |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024/2025 г. | 2026/2027 г. |
| 1 | Содержание дорог (грейдирование, чистка дорог от снега))  | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 119,0 | 503,7 | 214,2 | 230 | 230,0/230,0 | 180,0/180,0 |  Дорожный фонд  |
| 2 | Ремонт моста по ул.Советская | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Средства местного бюджета.  |
| 3 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
|   | ИТОГО | 5,8 | 16,4 | 7,0 | 119,0 | 503,7 | 214,2 | 230 | 230,0/230,0 | 180,0/180,0 |   |

.